DOKUMENTASI
USER ACCEPTANCE TEST (UAT)

Sistem Informasi NILAM Manado

Frontend: vue-nilam-manado
Backend: fastapi-nilam-manado
Versi 1.1 | 26 Agustus 2026

| Disiapkan | Ditinjau | Disetujui |
| --- | --- | --- |
| Nama: __________ | Nama: __________ | Nama: __________ |
| Tanggal: ________ | Tanggal: ________ | Tanggal: ________ |

# 1. Informasi Dokumen

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Nama | Dokumentasi UAT NILAM Manado |
| Versi | 1.1 |
| Tanggal | 26 Agustus 2026 |
| Sumber | Kode frontend, backend, dokumentasi API, dan verifikasi implementasi QR |
| Status | Draft siap eksekusi |

# 2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Panduan dan bukti penerimaan pengguna untuk memverifikasi proses bisnis dari UI Vue hingga API/persistensi FastAPI, termasuk halaman mock/demo yang masih berada dalam aplikasi.

Cakupan: autentikasi, dashboard, profil, wilayah, petani, lahan, mitra, produk, produksi dan catatan, pembiayaan, penjualan, laporan demo yang relevan, ketahanan UI, keamanan, audit, dan kompatibilitas.

Di luar cakupan: QR dan traceability karena implementasi belum lengkap; penetration/load test mendalam; migrasi historis; dan integrasi eksternal yang tidak dipanggil frontend.

# 3. Fitur di Luar Ruang Lingkup UAT

| Fitur | Keputusan | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Create/render QR | Tidak diuji pada UAT rilis ini | Implementasi masih berupa QR demo dengan traceCode dan quickLotId statis, belum dibentuk dari record backend. |
| Traceability lot | Tidak diuji pada UAT rilis ini | Daftar dan timeline masih berasal dari mockErpService, belum terintegrasi dengan backend FastAPI. |
| Scan QR dengan kamera | Tidak diuji pada UAT rilis ini | Komponen scanner, akses kamera, dan dependency pembaca QR/barcode belum tersedia. |

# 4. Environment dan Data Uji

| Item | Isian |
| --- | --- |
| URL Frontend | ____________ |
| Base URL Backend | ____________ |
| Commit Frontend/Backend | ____________ |
| Database | ____________ |
| Akun UAT | ____________ |
| Browser/Perangkat | ____________ |
| Tanggal Eksekusi | ____________ |

Data minimum: 2 akun, 3 petani lintas wilayah, 3 lahan, mitra, produk biaya/penjualan, produksi berstatus rencana/berjalan/selesai, dan transaksi lintas bulan. Gunakan prefix UAT-.

# 5. Kriteria Penerimaan

Status kasus: Belum Diuji, Pass, Fail, atau Blocked. Fail wajib memiliki defect ID dan bukti.

Exit: seluruh prioritas tinggi dieksekusi; tidak ada defect Critical/High terbuka; minimal 95% Pass; retest selesai; Product Owner sign-off.

QR dan traceability baru dimasukkan ke UAT pada rilis berikutnya setelah create QR dinamis, sumber data backend, serta scan QR selesai diimplementasikan dan siap diuji end-to-end.

# 6. Kasus UAT

Total 46 kasus. Kolom eksekusi diisi oleh tester.

## UAT-001 – Publik: Akses beranda dan Tentang

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Belum login |
| Langkah | Buka /home dan /tentang; gunakan navigasi. |
| Hasil Diharapkan | Halaman tampil tanpa autentikasi dan tanpa error. |
| Referensi | - |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-002 – Autentikasi: Proteksi route Real API

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Belum login |
| Langkah | Buka /real/dashboard secara langsung. |
| Hasil Diharapkan | Dialihkan ke login dan tujuan redirect dipertahankan. |
| Referensi | Router guard |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-003 – Autentikasi: Login valid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Akun aktif tersedia |
| Langkah | Isi email/password valid lalu Login. |
| Hasil Diharapkan | Token tersimpan dan pengguna masuk ke dashboard/tujuan. |
| Referensi | POST /auth/login |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-004 – Autentikasi: Login invalid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Berada di login |
| Langkah | Masukkan kredensial salah. |
| Hasil Diharapkan | Pesan error tampil dan token tidak tersimpan. |
| Referensi | POST /auth/login |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-005 – Autentikasi: Sesi kedaluwarsa dan logout

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Sudah login |
| Langkah | Gunakan token expired atau logout lalu akses route terproteksi. |
| Hasil Diharapkan | Token dibersihkan dan kembali ke login. |
| Referensi | 401 handling |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-006 – Dashboard: Ringkasan, grafik, dan peringkat

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login; data transaksi tersedia |
| Langkah | Buka /real/dashboard dan tunggu seluruh widget. |
| Hasil Diharapkan | Agregat penjualan, biaya, produksi, kabupaten, dan net profit sesuai data. |
| Referensi | GET /dashboard/* |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-007 – Dashboard: Filter tanggal dan petani

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Data lintas tanggal/petani tersedia |
| Langkah | Atur rentang tanggal dan petani; terapkan lalu reset. |
| Hasil Diharapkan | Semua widget mengikuti filter; reset mengembalikan seluruh data. |
| Referensi | GET /dashboard/* |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-008 – Dashboard: Validasi rentang tanggal

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Pilih tanggal akhir sebelum tanggal mulai. |
| Hasil Diharapkan | Input ditolak atau pesan validasi yang jelas tampil. |
| Referensi | Dashboard query |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-009 – Dashboard: Cari dan paginasi peringkat

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Data melebihi satu halaman |
| Langkah | Cari nama/NIK/wilayah dan ubah halaman. |
| Hasil Diharapkan | Hasil, urutan, jumlah, dan halaman konsisten. |
| Referensi | GET /dashboard/farmer-net-profit |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-010 – Profil: Tampil dan ubah profil

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Buka /real/profile, ubah field yang diizinkan, simpan dan refresh. |
| Hasil Diharapkan | Data profil benar dan perubahan persisten. |
| Referensi | User/profile API |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-011 – Wilayah: Hierarki dan pencarian wilayah

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Pilih/cari provinsi hingga desa; ubah induk. |
| Hasil Diharapkan | Anak sesuai induk dan pilihan turunan direset saat induk berubah. |
| Referensi | GET /wilayah/* |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-012 – Petani: List, cari, dan paginasi

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Data tersedia |
| Langkah | Buka /real/petani; cari nama/wilayah; ubah halaman. |
| Hasil Diharapkan | Hasil dan paginasi konsisten. |
| Referensi | GET /farmers |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-013 – Petani: Create petani valid dengan foto

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | NIK unik; wilayah tersedia |
| Langkah | Isi field wajib, NIK 16 digit, kontak/wilayah, pilih foto valid, simpan. |
| Hasil Diharapkan | Preview tampil dan data/foto tersimpan. |
| Referensi | POST /farmers/with-foto |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-014 – Petani: Validasi data invalid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Coba NIK bukan 16 digit/berhuruf/duplikat, HP invalid, wilayah tidak konsisten. |
| Hasil Diharapkan | Invalid ditolak dengan pesan field; tidak ada record baru. |
| Referensi | POST/PUT /farmers |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-015 – Petani: Detail, edit, foto, hapus

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Petani tersedia |
| Langkah | Buka detail; edit; ganti/hapus foto; uji batal/setuju hapus. |
| Hasil Diharapkan | Perubahan persisten; konfirmasi dan dependensi hapus ditangani. |
| Referensi | /farmers/{id} |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-016 – Petani: Ringkasan petani

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Petani memiliki transaksi |
| Langkah | Buka summary, lahan, expense, dan produksi terkait. |
| Hasil Diharapkan | Semua total dan record hanya milik petani terpilih. |
| Referensi | GET /dashboard/farmers/{id}/summary |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-017 – Lahan: List, cari, detail, paginasi

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Data lahan tersedia |
| Langkah | Cari kode/pemilik/wilayah; buka detail; ubah halaman. |
| Hasil Diharapkan | Hasil benar; detail menampilkan peta, foto, dan wilayah. |
| Referensi | GET /lands |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-018 – Lahan: Create lahan valid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Petani/wilayah tersedia |
| Langkah | Isi kode unik, luas >0, kepemilikan, wilayah, >=3 titik valid dan foto; simpan. |
| Hasil Diharapkan | Lahan, polygon, foto, dan relasi tersimpan. |
| Referensi | POST /lands |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-019 – Lahan: Validasi lahan invalid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Coba kode duplikat, luas <=0, wilayah parsial, koordinat tidak berpasangan/<3/di luar range, foto >5MB/non-gambar. |
| Hasil Diharapkan | Invalid ditolak dan tidak tersimpan. |
| Referensi | POST/PUT /lands |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-020 – Lahan: Edit, foto, dan hapus

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Lahan tersedia |
| Langkah | Edit data/polygon; ganti/hapus foto; uji konfirmasi hapus. |
| Hasil Diharapkan | Perubahan persisten dan hapus aman. |
| Referensi | /lands/{id} |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-021 – Mitra: List, cari, filter dan CRUD

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Wilayah tersedia |
| Langkah | Cari/filter; buat mitra valid; edit; hapus. |
| Hasil Diharapkan | CRUD, paginasi, wilayah, kontak, dan audit benar. |
| Referensi | /partners |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-022 – Mitra: Validasi mitra invalid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Coba nama/alamat kosong, email/HP/web invalid, wilayah tidak lengkap/konsisten. |
| Hasil Diharapkan | Input invalid ditolak. |
| Referensi | POST/PUT /partners |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-023 – Produk Biaya: List, cari dan CRUD

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Buat nama, harga >=0, satuan; cari; edit; hapus. |
| Hasil Diharapkan | CRUD dan paginasi berhasil. |
| Referensi | /financing-products |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-024 – Produk Biaya: Validasi invalid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Kosongkan nama/satuan atau isi harga negatif/nonangka. |
| Hasil Diharapkan | Penyimpanan ditolak. |
| Referensi | POST/PUT /financing-products |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-025 – Produk Penjualan: List, filter jenis dan CRUD

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Cari/filter barang-jasa; buat; edit; hapus. |
| Hasil Diharapkan | CRUD, filter, dan paginasi berhasil. |
| Referensi | /sales-products |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-026 – Produk Penjualan: Validasi invalid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Kosongkan nama/satuan, jenis di luar barang/jasa, atau harga negatif. |
| Hasil Diharapkan | Input invalid ditolak. |
| Referensi | POST/PUT /sales-products |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-027 – Produksi Tanam: List, cari, filter dan paginasi

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Data tersedia |
| Langkah | Cari kode/petani/lahan; filter status/petani/lahan; ubah halaman. |
| Hasil Diharapkan | Hasil dan total sesuai kombinasi filter. |
| Referensi | GET /planting-productions |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-028 – Produksi Tanam: Create valid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Petani dan lahan miliknya tersedia |
| Langkah | Isi kode unik, tanggal, status, petani/lahan, luas dan angka rencana valid. |
| Hasil Diharapkan | Data dibuat dengan relasi dan audit benar. |
| Referensi | POST /planting-productions |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-029 – Produksi Tanam: Validasi dan aturan selesai

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Produksi tersedia |
| Langkah | Coba kode invalid, lahan petani lain, angka negatif, tanggal akhir < mulai, atau status selesai tanpa hasil/tanggal aktual. |
| Hasil Diharapkan | Invalid ditolak; record valid dapat diselesaikan. |
| Referensi | POST/PUT /planting-productions |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-030 – Produksi Tanam: Detail, edit, hapus dan catatan

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Produksi tersedia |
| Langkah | Buka/edit/hapus; tambah/edit/hapus catatan; coba catatan kosong/>2000 karakter. |
| Hasil Diharapkan | CRUD produksi dan catatan bekerja serta tervalidasi. |
| Referensi | /planting-productions/{id} |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-031 – Produksi Minyak: List, cari, filter dan paginasi

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Data tersedia |
| Langkah | Cari dan filter status/petani/lahan; ubah halaman. |
| Hasil Diharapkan | Hasil dan total sesuai filter. |
| Referensi | GET /oil-productions |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-032 – Produksi Minyak: Create valid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Petani/lahan tersedia |
| Langkah | Isi kode, tanggal, status, relasi, berat/rencana dan field kilang; simpan. |
| Hasil Diharapkan | Data dibuat dan muncul pada list/detail. |
| Referensi | POST /oil-productions |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-033 – Produksi Minyak: Validasi, selesai, dan rendemen

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Produksi tersedia |
| Langkah | Coba nilai negatif/relasi salah/tanggal invalid; selesaikan tanpa field aktual; lalu lengkapi valid. |
| Hasil Diharapkan | Invalid ditolak; valid tersimpan; rendemen = hasil minyak/berat kering. |
| Referensi | POST/PUT /oil-productions |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-034 – Produksi Minyak: Detail, edit, hapus dan catatan

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Produksi tersedia |
| Langkah | Buka/edit/hapus; CRUD catatan; coba catatan invalid. |
| Hasil Diharapkan | Semua CRUD bekerja dan tervalidasi. |
| Referensi | /oil-productions/{id} |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-035 – Pembiayaan: List, cari, filter, paginasi

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Transaksi tersedia |
| Langkah | Cari nama/deskripsi; filter petani/produk; ubah halaman. |
| Hasil Diharapkan | Hasil, total dan halaman konsisten. |
| Referensi | GET /financings |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-036 – Pembiayaan: Create dan subtotal

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Petani/produk tersedia |
| Langkah | Isi transaksi valid; periksa harga produk/override; simpan. |
| Hasil Diharapkan | Subtotal = harga x quantity; relasi dan audit benar. |
| Referensi | POST /financings |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-037 – Pembiayaan: Validasi, edit, dan hapus

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Transaksi tersedia |
| Langkah | Coba wajib kosong/tanggal invalid/harga negatif/qty <=0/UUID invalid; edit valid; hapus. |
| Hasil Diharapkan | Invalid ditolak; edit/hapus valid berhasil. |
| Referensi | PUT/DELETE /financings/{id} |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-038 – Penjualan: List, cari, filter, paginasi

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Transaksi tersedia |
| Langkah | Cari/filter penjual, pembeli, produk, tanggal; ubah halaman. |
| Hasil Diharapkan | Hasil dan paginasi benar. |
| Referensi | GET /sales |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-039 – Penjualan: Create, subtotal, edit dan hapus

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Produk/petani/mitra tersedia |
| Langkah | Buat transaksi valid; cek subtotal; edit; hapus. |
| Hasil Diharapkan | Subtotal = harga x quantity dan CRUD persisten. |
| Referensi | /sales |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-040 – Penjualan: Validasi transaksi invalid

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login |
| Langkah | Coba field wajib kosong, tanggal invalid, quantity <=0, harga negatif. |
| Hasil Diharapkan | Invalid ditolak tanpa record baru. |
| Referensi | POST/PUT /sales |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-041 – Demo: Dashboard, laporan dan performa

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Mock data tersedia |
| Langkah | Buka /demo/dashboard, /petani, /produksi, /penjualan; uji filter/form. |
| Hasil Diharapkan | Data mock, filter, grafik, dan validasi form bekerja. |
| Referensi | Mock service |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-042 – Demo: Operasional, inventory, kualitas

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Mock data tersedia |
| Langkah | Buka /operasional, /inventory, /kualitas; uji form dan notifikasi. |
| Hasil Diharapkan | Tampilan/form mock berjalan tanpa error. |
| Referensi | Mock service |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-043 – Ketahanan: Loading, empty, error, retry

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Dapat simulasi respons |
| Langkah | Uji respons lambat, kosong, 4xx/5xx/network error dan Retry. |
| Hasil Diharapkan | State informatif, submit ganda dicegah, retry berfungsi. |
| Referensi | Semua API |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-044 – Keamanan: API tanpa token

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Token dihapus |
| Langkah | Panggil endpoint terproteksi tanpa Authorization. |
| Hasil Diharapkan | Backend menolak 401/403; data tidak bocor/berubah. |
| Referensi | Semua API terproteksi |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-045 – Integritas: Audit user_update

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Login sebagai user UAT |
| Langkah | Create/edit/delete data modul utama dan periksa audit. |
| Hasil Diharapkan | Identitas user login tercatat sesuai operasi. |
| Referensi | CRUD utama |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

## UAT-046 – Kompatibilitas: Responsive dan browser

| Atribut | Detail |
| --- | --- |
| Prasyarat | Chrome/Edge; desktop/tablet/mobile |
| Langkah | Uji navigasi, form, modal, chart, peta, tabel/card. |
| Hasil Diharapkan | Tidak ada konten penting terpotong dan seluruh aksi dapat dipakai. |
| Referensi | - |
| Hasil Aktual |  |
| Status | Belum Diuji |
| Tester/Tanggal |  |
| Bukti/Defect ID |  |

# 7. Matriks Frontend–Backend

| Fitur | Route Frontend | Backend/Sumber |
| --- | --- | --- |
| Auth | /real/login; route guard | /auth/login, /auth/register |
| Dashboard | /real/dashboard | /dashboard/* |
| Petani & Wilayah | /real/petani/*; /real/wilayah | /farmers; /wilayah/* |
| Lahan | /real/lahan/* | /lands; /lands/{id}/foto |
| Produksi | /real/produksi-tanam/*; /real/produksi-minyak/* | /planting-productions; /oil-productions; notes |
| Mitra & Produk | /real/mitra; /real/produk-* | /partners; /financing-products; /sales-products |
| Transaksi | /real/pembiayaan; /real/penjualan | /financings; /sales |

# 8. Log Defect dan Rekap

| Defect ID | UAT ID | Ringkasan | Severity | Status | Owner | Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Metrik | Jumlah |
| --- | --- |
| Total | 46 |
| Pass |  |
| Fail |  |
| Blocked |  |
| Belum Diuji | 46 |
| Pass Rate | ____ % |

# 9. Persetujuan UAT

Keputusan: ☐ Diterima  ☐ Diterima dengan catatan  ☐ Ditolak

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key User |  |  |  |  |
| UAT Lead |  |  |  |  |
| Product Owner |  |  |  |  |
| Developer/QA |  |  |  |  |